Werk in uitvoering

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wanneer** | **Wat**  | **Waar** | **Door wie****(aannemer)** | **Afgerond****(beoogd)** |
| Q 1 2022 | Planten 27 bomen  | Mahlersingel en Henriette Boslaan | AK Barendregt | Q 1 2022 |
| Q 1 2022 | Verleggen, aanleggen paden bij entrees  | Zone tussen A16, Molenkwartier en bij Polderpad | Ak Barendregt | Q 2 2022 |
| Q 1 2022 | Aanleg nieuw bos op grasveld. Inplant 3000 stuks bosplantsoen | Grasland naast Bosweg | Ak Barendregt | Q 1 2022 |
| Q 1 + Q 2 2022 | Ingenering Eilandenrijk  | Gehele rundereiland | GKB | Q 2 |
| Q 3 2022 | Start uitvoering kwaliteitsimpuls eilandenrijk op rundereiland | Gehele rundereiland |  | Q 4 |

Q1 staat voor kwartaal 1 (januari, februari, maart)

Q2 staat voor kwartaal 2 etc…